**需求分析-G05小组第一次例会会议记录**

**会议时间：**2024-3-14 20:00-20:40

**会议地点：**腾讯会议

**出席人员：**钱佳苗 钱丁瑜 胡欣阳 黄子涵 李玉炜 共5人

**会议主持：钱佳苗**

**会议记录：黄子涵**

**会议内容：**

本次会议是我们G05小组第一次召开，旨在制定我们的下一步工作计划。

1. **下一步工作计划**

**1.1项目选题**

经过讨论，确定项目选题为：异构资源管理平台。

**1.2项目分工**

经过讨论，我们将本次任务分为了两大部分，项目计划书和其他部分。其他部分主要包括甘特图的制定（包含小组成员的未来工作安排）、项目章程的制定、项目可行性分析报告等。其中钱佳苗和钱丁瑜负责其他部分，其余三人负责项目计划书部分。**注：**虽然对项目进行了分工，但是本次任务是所有组员共同参与，每位组员都参与了任务的每一步，只是各自有负责点。

**需求分析-G13小组第二次例会会议记录**

**会议时间：**2024-3-16 20:00-20:40

**会议地点：**腾讯会议

**出席人员：**钱佳苗 胡欣阳 黄子涵 共3人

**会议主持：钱佳苗**

**会议记录：黄子涵**

**会议内容：**

本次会议旨在对项目进展情况进行汇报，并讨论解决目前所存在的问题，并制定下一步的工作计划。

1. **项目进展情况汇报**

上次会议进行的分工各个成员已经初步完成各自负责的内容。

**二、当前存在的问题及解决方案**

对项目的理解程度较浅，对待项目中遇到的问题会没有足够多的想法导致各个任务完成的较为肤浅。

**三、下一步工作计划**

**3.1项目介绍PPT完善**

经过讨论，由钱佳苗和胡欣阳对项目计划等进行更加细化地研究。

**3.2项目计划书初稿制定**

由于这周的项目计划书项目章程等内容并没有收到准确的指示，所以经过讨论，由小组成员五人共同商榷制定的。