**异构资源管理平台**

**项目总结报告**



版本号：[0.1.0.20240618]

拟制人：钱佳苗 32101114

钱丁瑜 32101113

胡欣阳 32101109

黄子涵 32101110

李玉炜 32101112

审核人： 杨 枨 老 师

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [√] 草稿  [ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | SRA2024-G02-项目总结报告 |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | 钱佳苗、钱丁瑜、胡欣阳、黄子涵、李玉炜 |
| 完成日期： | TBD |

文档修订记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订备注 |
| 0.1.0 | 钱佳苗 | 全组人员 | 2024-06-18 | 首次编写，完善初步模板与格式 |

目录

[1.范围 3](#_Toc24744)

[1.1标识 3](#_Toc2625)

[1.2系统概述 3](#_Toc23383)

[1.3文档概述 4](#_Toc27042)

[1.4基线 4](#_Toc14474)

[2.项目进度 4](#_Toc8998)

[2.1 第零周（项目启动） 4](#_Toc20295)

[2.2 第一周 5](#_Toc28982)

[2.3 第二周 5](#_Toc6628)

[2.4 第三周 5](#_Toc12313)

[2.5 第四周 6](#_Toc18861)

[2.6 第五周 6](#_Toc388)

[2.7 第六周 6](#_Toc16569)

[2.8 第七周 7](#_Toc12703)

[2.9 第八周 7](#_Toc27469)

[2.10 第九周 7](#_Toc4434)

[2.11 第十周 8](#_Toc32133)

[2.12 第十一周 8](#_Toc22486)

[2.13 第十二周 8](#_Toc32538)

[2.14 第十三周 9](#_Toc28117)

[2.15 第十四周 9](#_Toc7805)

[2.16 第十五周 9](#_Toc22187)

[2.17 第十六周 9](#_Toc19871)

[2.17 第十六周（项目收尾） 10](#_Toc20607)

[3.项目分工 10](#_Toc32281)

[3.1总体工时概览 10](#_Toc19020)

[3.2钱佳苗任务分工 10](#_Toc16285)

[3.3钱丁瑜任务分工 12](#_Toc1816)

[3.4胡欣阳任务分工 13](#_Toc23248)

[3.5黄子涵任务分工 14](#_Toc16353)

[3.6李玉炜任务分工 15](#_Toc5110)

[4.小组总结 16](#_Toc25104)

[4.1组长：钱佳苗 总结 16](#_Toc23586)

[4.2组员：钱丁瑜 总结 17](#_Toc13943)

[4.3组员：胡欣阳 总结 18](#_Toc11465)

[4.4组员：黄子涵 总结 19](#_Toc23828)

[4.5组员：李玉炜 总结 19](#_Toc26844)

[5.绩效评定 20](#_Toc11324)

# 1.范围

## 1.1标识

标题：《SRA2024-G05-项目总结报告》

当前版本号：0.1.0.20240618

说明：本文档支持Office、WPS等word文档阅读软件。

## 1.2系统概述

1. 项目名称：异构资源管理平台

2. 项目描述：

我校已建成浙江省内公办高校首家校级超算中心，为我校师生提供支撑科学研究的信息化基础设施，打造支撑学校交叉创新研究和产业创新的基础平台，成为学校的金名片。

为更加高效地使用超算中心的资源，现阶段迫切地需要一个资源管理平台去提高集群管理员的管理效率，使算力使用者可以有更好地算力使用体验。

3. 项目提出者：杨枨老师

4. 项目开发者团队：钱佳苗 钱丁瑜 胡欣阳 黄子涵 李玉炜

5. 用户：浙大城市学院师生

6. 项目里程碑：

2024年03月16日 项目选题确认

2024年03月23日 项目计划完成

2024年03月30日 项目可行性分析完成

2024年5月11日 第一次需求获取完成

2024年5月18日 第二次需求获取完成

2024年05月25日 需求规格说明书制作完成

2024年06月08日 需求变更阶段完成

## 1.3文档概述

本需求规格用于在项目末期进行对项目进度的总结，以及对参与项目的所有小组成员的考评。本文档的使用除了项目开发团队的内部使用外，还需提交用户和客户组织负责人审查批准。

本文档的使用应遵守国家先关法律法规，未经允许不得对外公开，需要有一定的保密性和私密性。


## 1.4基线

需求基线：《SRA2024-G05-软件需求工程项目计划书》


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段编号 | 里程碑 | 开启时间 |
| M0 | 项目章程 | 2024.03.11 |
| M1 | 软件需求工程项目计划 | 2024.03.18 |
| M2 | 软件需求规格说明SRS | 2024.05.01 |
| M3 | 需求变更说明书 | 2024.05.26 |

# 2.项目进度


## 2.1 第一周（项目启动）




## 2.2 第二周




## 2.3 第三周




## 2.4 第四周




## 2.5 第五周




## 2.6 第六周




## 2.7 第七周




## 2.8 第八周




## 2.9 第九周




## 2.10 第十周




## 2.11 第十一周




## 2.12 第十二周



## 2.13 第十三周



## 2.14 第十四周



## 2.15 第十五、十六周



# 3.项目分工


## 3.1总体工时概览


由于在最开始时将每个工作日的工时设置成了8小时，实际为2小时，后期修改有难度，所以采用除以4的方法算出实际工时。



## 3.2钱佳苗任务分工







## 3.3钱丁瑜任务分工






## 3.4胡欣阳任务分工





## 3.5黄子涵任务分工





## 3.6李玉炜任务分工





# 4.小组总结

## 4.1组长：钱佳苗 总结

## 4.2组员：钱丁瑜 总结

## 4.3组员：胡欣阳 总结

## 4.4组员：黄子涵 总结

## 4.5组员：李玉炜 总结

# 5.绩效评定