**异构资源管理平台项目章程**

**项目名称：**异构资源管理平台开发项目

**授权日期：**2024年3月12日

**项目开始日期：**2024年3月12日

**关键日程里程碑：**

2024年4月22日前完成项目计划阶段

2024年6月3日前完成项目的开发阶段

2024年6月12日前完成项目的测试阶段

**预算：**

该项目的预算在二十万元人民币，可根据需要增资。项目的主要成本为内部人工费用以及硬件费用。

**项目经理：**钱佳苗，18267545483，q3270745887@163.com

**项目目标：**异构资源管理平台的开发、构建及维护

**项目成功的主要标准：**

软件必须与文字说明一致,经过全面测试、准时完成。

**方法：**

制作工作分解结构（WBS）、范围说明书和甘特图，详细说明完成异构资源管理平台的工作。

二周内，采购所有需要升级的硬件。

每周与项目核心团队和发起人开进度审核会。

根据批准的测试计划全面测试软件。

**项目角色及职责：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 职位 | 联系方式 |
| 杨枨 | 发起人 | 超算中心负责人 | [yangc@hzcu.edu.cn](mailto:yangc@hzcu.edu.cn) |
| 钱佳苗 | 项目经理 | 经理 | [32101114@stu.hzcu.edu.cn](mailto:32101114@stu.hzcu.edu.cn" \o "mailto:32101114@stu.hzcu.edu.cn) |
| 钱丁瑜 | 项目组成员 | 程序员 | [32101113@stu.hzcu.edu.cn](mailto:32101113@stu.hzcu.edu.cn) |
| 胡欣阳 | 项目组成员 | 程序员 | [32101108@stu.hzcu.edu.cn](mailto:32101108@stu.hzcu.edu.cn) |
| 黄子涵 | 项目组成员 | 程序员 | [32101109@stu.hzcu.edu.cn](mailto:32101109@stu.hzcu.edu.cn) |
| 李玉炜 | 项目组成员 | 程序员 | [32101110@stu.hzcu.edu.cn](mailto:32101110@stu.hzcu.edu.cn) |